医院信息软件系统运维保障服务需求说明

| 需求部门 | 信息科 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 医院信息软件系统运维保障服务 |
| 项目背景及目标 | 一、项目背景与需求 为提升医院信息化运行维护保障能力、弥补现阶段运维力量不足、保障医院信息系统稳定、安全、可靠运行，医院拟通过政府采购方式购买“驻场运维保障服务”。服务商负责组建驻场服务团队并派驻医院指定地点开展运维保障工作，承担用工主体责任（劳动关系、薪酬社保、人员合规管理等）。驻场人员在服务期内接受医院信息科的现场工作安排、协同调度与考勤管理，按照医院规章制度及流程要求完成事件处置、巡检评估、需求协同、文档交付、网络与信息安全支持等工作，并按约定提交可验收交付物。 二、项目目标 1.支撑软件开发与应用运维：对医院业务需求进行收集、梳理、评估与优化，形成可执行方案与计划，协同完成设计、开发、联调、测试与上线支持，保障功能按期交付。 2.保障系统安全合规与稳定运行：落实安全策略、账号权限与审计要求，开展安全监测与整改协同，降低信息安全事件与业务中断风险。 3.确保系统健康可用与风险可控：通过巡检、监测、评估与备份核验等手段识别风险隐患，形成整改清单并跟踪闭环，保障系统持续可用。 4.提升故障响应与恢复效率：建立7×24响应机制，快速定位与处置故障，必要时提供临时绕行/降级方案并持续跟进直至恢复，将业务影响降到最低。 5.统一受理与知识沉淀：统一管理电话/微信/工单等渠道，规范受理口径与处理流程，沉淀知识库与标准处置方案，推动问题闭环与持续改进。 6.引入并落地IT服务管理：在不额外增加医院负担的前提下，协助完善事件、需求、变更、发布、资产、知识等制度与流程，实现可追溯、可统计、可考核的管理闭环。 7.疑难问题咨询与后方支撑：对疑难问题进行分析与方案建议，按升级机制联动服务商后方专家与原厂商协同解决，并形成复盘与预防措施。 |
| 现状分析 （存在不足） | 医院信息系统多、业务连续性要求高，需求迭代、故障处置与安全合规工作量持续增加，但信息科现有人力与专业结构难以同时覆盖“软件运维开发、项目管理、网络与安全”三类保障能力，导致响应与闭环效率不足、巡检监测与风险治理不够体系化、资产与文档沉淀不完善；遇到跨系统故障或安全事件时协调成本高、恢复周期长、风险暴露增加，亟需通过购买驻场运维保障服务补齐能力缺口。 |
| 预期效果 | - 通过引入驻场运维保障服务，预计可形成“软件运维开发+项目管理+网络与安全”一体化支撑：需求与交付有台账、有计划、可验收，常见问题工单化闭环并沉淀知识库；系统巡检监测常态化、风险隐患可识别可整改，重大故障与安全事件响应更快、恢复更稳；同时推动ITSM流程与文档资产规范落地，显著提升信息系统稳定性、安全合规水平与服务满意度。 |
| 软件系统技术参数要求 | - 二、服务内容与范围 - 2.1服务基本信息 - 服务地点：医院指定办公地点（含医院院区范围内的相关机房/科室） - 服务期限：自驻场人员到岗并经医院上岗考核合格之日起 1 年 - 服务方式：服务商承担用工主体责任（劳动关系、薪酬社保发放与缴纳等）；驻场人员接受医院信息科现场工作安排、协同调度与考勤管理 - 驻场人数与岗位：不少于 3 名全职驻场人员（至少包含：软件开发工程师 1 名、项目管理工程师 1 名、网络及信息安全工程师 1 名） - 项目预算：人民币 38 万元（含税，1 年） - 差旅费用：如医院批准需外出出差，差旅费计入合同金额且累计不超过合同金额的 1.2% - 办公条件：医院提供驻场人员必要办公场所、网络环境及基础办公设备支持 - 2.2 服务对象（以附件1《服务对象清单》为准） - 服务对象为医院已上线或在运行业务系统及其支撑环境（应用/中间件/数据库/日志与监控等）。医院在项目启动阶段提供初始清单，双方在启动后10个工作日内共同核对确认并形成《服务对象清单》，后续按变更流程更新。 - 2.3 服务内容（覆盖但不限于） - A. 软件开发与应用运维支持（对应目标1；软件开发工程师为主，PM协同） - 1）需求受理与台账管理：建立软件需求台账（分类、澄清、优先级、责任人、计划与里程碑），定期汇报推进状态与资源建议。 - 2）开发/二开与交付协同：对新增/二次开发需求评估工作量与风险，形成方案与计划；按医院确认范围开展设计、开发、测试协同、联调与上线支持。 - 3）应用故障处理与性能优化：对应用层故障进行定位、修复与回归验证；结合监控/日志提出软件层性能优化建议（不承担硬件扩容责任）。 - 4）文档与培训支持：持续迭代操作手册/FAQ，围绕已上线系统与已交付功能提供培训与使用支持。 - 5）备份有效性配合：配合开展数据备份与恢复有效性验证（软件层面校验），不承担备份设备硬件运维责任。 - B. 项目管理、统一受理与ITSM落地（对应目标5、6；项目管理工程师为主） - 1）统一受理与工单闭环：统一管理电话/微信/工单系统等渠道，建立受理、分级、派单、处理、回访、关闭的闭环机制，形成可追溯记录与统计。 - 2）会议协同与督办：组织院内科室、厂商与驻场团队沟通会议，形成纪要、行动项与责任清单，督办闭环；重大事项及时升级上报信息科负责人。 - 3）过程资料与验收交付：协助完成评审、试运行、上线切换、阶段验收与交接资料归档，确保资料完整、口径统一、可审计。 - 4）ITSM流程优化：结合日常运维沉淀并优化事件、问题、需求、变更、发布、资产、知识等流程，形成优化建议并协助制度化落地（不默认建设全院ITSM平台，如需另行约定）。 - 5）知识库建设牵引：推动将典型故障、处理步骤、配置要点、复盘结论等沉淀为知识库条目，支持可导出归档与复用。 - C. 网络与信息安全运维、巡检监测与风险治理（对应目标2、3；网络及信息安全工程师为主，软件工程师配合） - 1）网络运行监控与故障排查：开展网络设备与链路监控、故障定位与配置维护，必要时联动厂商/运营商协同排障。 - 2）安全策略与合规支持：对防火墙/入侵检测等安全设备与基础策略进行维护，落实权限、审计与安全制度要求，配合安全监测与审计工作。 - 3）漏洞扫描与安全评估协助：使用合法合规工具开展漏洞扫描/评估协助，输出风险清单与整改建议；深度渗透/专项攻防不纳入常规范围。 - 4）日志分析与异常预警：开展设备/安全日志基础分析，识别明显异常访问、告警趋势并及时反馈，必要时联合医院或厂商处置。 - 5）巡检、监测与评估报告：按日/周/月执行巡检与告警确认，重点覆盖备份、同步、关键资源使用、链路与安全策略健康度；输出巡检评估报告（风险隐患清单、整改建议、容量/性能趋势、关键事件统计）。 - 6）资产梳理与拓扑文档：协助形成信息资产清单并定期复核更新；形成网络拓扑、SAN/存储拓扑（如适用）、关键系统架构图及配置/手册等归档资料。 - 7）应急演练与外设接入审核辅助：配合开展信息安全与业务连续性演练；按医院制度对外接设备接入提供合规性检查建议。 - D. 7×24事件响应与疑难升级（对应目标4、7；全员联动，PM统筹） - 1）7×24响应与分级处置：建立7×24响应机制，按事件等级分工处理；确保沟通同步、处置可追溯、闭环可验收。 - 2）重大事件复盘与改进：对P1/P2重大事件组织复盘，输出原因分析、影响评估、整改措施与预防计划，并纳入知识库与风险台账。 - 3）疑难问题升级与后方支撑：超出驻场能力或授权范围的事项，按升级机制联动服务商后方专家与原厂商协同解决，形成最终处置结论与可复用方案。 - 三、服务团队与驻场要求 - 3.1 驻场人员配置（不少于3名全职） - 至少包含以下岗位各1名：软件开发工程师、项目管理工程师、网络及信息安全工程师。驻场人员服务期内须在医院指定办公地点驻点服务，保证人员相对固定。 - 3.2 上岗与人员要求 - 驻场前须通过医院组织的上岗考核（业务制度、保密、安全、基本技能），合格后方可上岗。 - 人员须遵纪守法、品行端正，无违法违规不良记录，并通过医院保密审查与培训。 - 驻场服务人员人均综合年薪（含五险一金）不低于人民币 9.6 万元；服务商承担用工主体责任。 - 服务商应提供后方支持机制（远程专家、培训通道、原厂协同），保障疑难问题支撑能力。 - 3.3 岗位职责（最低要求） - （1）软件开发工程师（1名） - 负责医院现有业务系统应用层维护与故障修复，保障稳定运行。 - 按业务需求开展功能新增/二次开发与优化，提升易用性与体验。 - 提供日常应用技术支持，处理科室使用问题并编制/更新技术文档。 - 配合开展软件性能监测与优化建议，配合备份有效性验证。 - 持续迭代操作手册/FAQ并配合上线系统用户培训支持。 - （2）项目管理工程师（1名） - 在信息科负责人统一安排下，作为项目管理工程师/PMO支持角色参与信息科指定项目与日常事务，不担任医院信息化项目最终负责人或决策人。 - 建立并维护项目计划（里程碑/WBS）、进度跟踪、问题清单、风险清单、需求与变更记录，输出周/月报与关键事项提醒。 - 组织院内科室、供应商与驻场团队沟通会议，形成纪要、决议与行动项并督办闭环；重大风险及时升级上报信息科负责人。 - 协助完成阶段评审、试运行、上线切换、验收与交接资料整理归档，确保资料完整可追溯。 - 承担信息科日常事项登记、分派、督办提醒、结果回收、材料整理与档案管理，推动知识沉淀入库。 - 负责厂商服务协同跟踪（报修、升级、到场协调、反馈闭环、验收跟踪），不替代医院决策与审批。 - （3）网络及信息安全工程师（1名） - 负责网络与基础设施日常运维与监控，快速定位并处理网络故障，保障可用性与稳定性。 - 负责安全设备与策略的配置维护、巡检与漏洞修补，降低安全风险。 - 落实信息安全制度，配合安全监测与审计，发现隐患及时处置与整改。 - 为机房/数据中心相关设备提供技术支持（安装调试、网络架构调整等）。 - 开展日志基础分析与异常预警，配合信息安全应急演练技术支持。 - 四、工作时间、响应机制与服务质量控制 - 4.1 工作时间与值班/加班 - 驻场人员工作时间与医院信息科一致。根据医院工作安排承担值班或加班（含周末、夜间的应急保障）。服务商须明确值班表与应急联络方式。 - 4.2 受理渠道与工单管理 - 建立统一受理入口（电话/微信/工单系统）。所有事件、问题、需求、变更应形成可追溯记录，并按月统计分析。 - 4.3 事件分级与时限（SLA） 等级; 定义（示例）; 响应时限; 处置启动/到场; 恢复目标. P1 重大; 核心业务中断；重大安全事件；多科室无法开展业务; ≤10分钟; ≤30分钟启动处置（远程/到场）; ≤4小时恢复核心业务可用或提供有效绕行/降级方案；24小时内提交初步复盘. P2 重要; 关键功能受限；影响多个科室或关键时段业务; ≤30分钟; ≤2小时给出处置方案; ≤8小时恢复或提供替代方案. P3 一般; 单科室/单用户影响；咨询与一般缺陷; ≤2小时（工作时段）/ ≤30分钟（非工作时段仅确认受理）; 约定时间推进; ≤2个工作日处理完成或给出计划与原因说明. - 4.4 升级与重大事件管理 - 建立升级机制：P1事件须同步信息科负责人，必要时联动服务商后方专家与原厂商。 - 重大事件复盘：形成复盘报告（原因、影响、处置过程、改进措施、预防方案、责任与完成时限），纳入知识库与整改台账。 - 五、驻场管理与人员更换机制 - 1.驻场人员接受医院统一管理、调度、考勤与考核，与信息科人员协同工作。 - 2.人员不得随意更换；确需更换须提前1个月书面通知并完成交接。 - 3.医院有权要求更换不服从管理或能力不达标人员；服务商须在收到书面通知之日起10个工作日内完成更换并保障服务不断档。 - 4.驻场人员不得被服务商安排从事医院交办范围之外工作。 - 5.请假须经医院同意；服务商应提供替岗或保障措施。 |
| 硬件设施要求 | 无 |
| 数据与接口能力要求 | 无 |
| 信息安全要求 | 六、保密与信息安全责任： 1.服务商须与医院签订保密协议；驻场人员签署个人保密承诺书并完成保密培训。 2.驻场人员信息报备并配合政治审查/保密审查，合格后方可上岗。 服务商对驻场人员行为管理、信息安全事件及由此造成的损失承担责任；医院按合同约定追责。 3.未经医院同意不得转包、分包本项目服务内容。 4.驻场过程中形成的文档、脚本、配置记录（不含服务商自有通用工具知识产权部分）应按医院要求归档移交，确保运维连续性。 |
| 实施及售后要求 | 七、服务质量保障、考核与验收 7.1 考核指标 服务质量达成率 工单闭环率/按期完成率 巡检报告准时率与质量 知识库新增/更新数量与可用性 需求台账推进率与交付满意度 用户满意度（抽样回访/问卷） 重大事件次数与整改完成率 驻场到岗率/到岗人天满足率（按月/季度统计，关键岗位缺岗计入扣分） 专项人工成本履约合规性（工资社保按承诺足额发放/缴纳、资料可核验） 7.2 例行报告与交付物 周报：计划/完成/未结事项/风险与需协调事项。 月报：系统运行概况、故障统计与复盘要点、巡检与风险隐患、需求台账进展、知识库更新、变更/发布情况等。 资产清单与拓扑/架构文档：首次梳理成果+更新记录。 期末总结与交接：资料移交清单、知识库导出/归档、未完成事项与后续建议。 7.3 验收方式 阶段验收：按月度/季度对交付物与考核指标抽查确认；季度验收合格后方可进入该季度付款流程。 期末验收：对全年交付物、台账、知识库、拓扑资产文档、SLA统计与整改闭环进行综合验收，并完成交接签字。 对重大安全事件或重大业务中断，医院可按合同追责、索赔并视情况终止合同。 八、付款与结算方式 8.1 费用构成与审计监督 为防范资金挪用与压缩人员成本等风险，本项目设置如下强制性要求： 1.报价分解要求：投标总报价须在《报价明细表》中明确划分为两部分：（1）专项人工成本：用于支付不少于3名驻场人员的劳动报酬、福利、服务商依法承担的五险一金、个税代扣代缴等与用工直接相关费用；（2）服务管理费：包含服务商管理成本、培训/招聘成本、后方专家支持、办公/管理费用、税费及合理利润等。 2.人工成本最低投入承诺：服务商承诺专项人工成本专款专用，且不得低于其投标文件承诺的专项人工成本金额；同时驻场人员人均综合年薪（含五险一金）不得低于本需求文件约定的最低标准（9.6万元）。 3.核查与审计配合：医院有权对专项人工成本履约情况进行核查。服务商应按医院要求提供与专项人工成本相关的证明材料（如工资发放凭证、社保/公积金缴纳凭证等），可对个人敏感信息进行必要脱敏，但应保证可核验真实性与对应关系。 4.差额返还/扣减机制：合同期满或终止时，如经医院审计/核查确认服务商实际投入的专项人工成本低于其投标承诺专项人工成本金额（且无经医院书面确认的合理原因），医院有权在结算时扣减差额并要求服务商返还；如应付尾款不足以覆盖差额，服务商应在医院书面通知后按约定期限补足返还。 5.违约责任衔接：专项人工成本未按承诺投入、克扣驻场人员薪酬社保或弄虚作假提供材料的，视为重大违约，医院可依据合同约定追究违约责任并视情况终止合同。 8.2 付款原则 分期支付、过程绩效挂钩、验收合格后结清。 8.3 付款方式 1.合同签订生效15工作日，支付合同总价的30%作为预付款； 2.服务期满6个月后，按合同总价的30%支付。考核未达标的，医院有权暂缓支付、扣减支付比例或要求整改后支付； 3.合同期满，完成最终验收合格并完成资料交接，同时完成专项人工成本履约核查后，支付剩余10%尾款。 4.服务商应提供符合财务结算要求的发票及阶段性交付物确认材料；涉及专项人工成本履约核查的资料按“8.1条”执行。 |